# Mise en œuvre de la synchronisation Montante par api version v2.0 du SI vers MCD

Elaboration du référentiel dans l'entrepôt : Estimation 6 jours

* Création de xx vues

Tests et recette premier niveau : Estimation 5 jours

* Tests unitaires de xx vues
* Tests des chaines complètes de saisies
* Demande de prise plan
* Demande multi établissement
* Demande multi dispositif
* Saisie de contrat pro
* Visualisation des comptes

 Mise en œuvre api versement : Estimation 3 jours

* Lister et Dénombrer les API nécessaires
* Rajout des vues spécifiques pour les conventions
* Rajout des vues spécifiques pour les échéances

# Mise en œuvre de la synchronisation descendante par api de MCD vers le SI

DOSSIER PEC

Modification des dossiers avec les nouvelles apis V2  Estimation 2 jours

* Adaptation des unités stagiaires
* Adaptation des dispositifs

VERSEMENT estimation 7 jours

* Mise en œuvre des versements API
* Spécifications des API manquantes pour la réalisation des conventions et des versements
* Mise en œuvre des procédures d'insertion et de mise à jour des versements
* Mise en œuvre des procédures d'insertion et de mise à jour des échéances
* Mise en œuvre des procédures d'insertion et de mise à jour des conventions

# MAINTENANCE APPLICATIVE

* Evolution mineure Estimation 5 jours
* Correction anomalie majeure et mineure  Estimation 5 jours

# Projet EDI Salarie

* Mise en œuvre synchro Descendante MCD vers Si
* Module de gestion des salaries dans le SI sur la base de l'existant
* Mise en place des procédures d'appel d'insertion et mise a jour dans le référentiel optiform
* Test premier niveau
* Test de la chaine complète dépose fichier /import/synchronsiation vers si/synchronsiation vers mcd.

dev spécifique automate Sanofi estimation 5 jours

# Projet Edi PEC

Analyse besoin, études, compréhension du processus actuel et rédaction technico fonctionnelle

Optimisation du processus actuel (sur la base de l'existant)

Livraison architecture logicielle

Rédaction du back-log en collaboration avec la MOA.

Livrable back-log en relation avec la MOA

estimation 12 jours

Adaptation du processus de synchronisation sur le modèle EDI spécifié ci-dessus.

estimation 10 jours

Test premier niveau

Test de la chaine complète dépose /import/synchronsiation si /synchronisation MCD

estimation 10 jours

# Transfert de compétences et de connaissance

estimation 5 jours

# Projets futurs

Synchronisation espace OF à prévoir dans un futur proche